

# Коммерческое предложение по внедрению Р7

## Базовая конфигурация:

|  |
| --- |
| **Параметры серверов для Р7 – Офис 2024** |
| **Наименование** | **Р7-Офис** | **СУБД** | **NFS\*** |
| Количество серверов (типовая конфигурация) | 1 | 1 | 1 |
| Количество виртуальных ядер CPU | 10-12 | 10-12 | 4 |
| Оперативная память, ГБ | 32 | 48 | 32 |
| Жёсткий диск 1 (SSD), ГБ | 512 | 320 | 512 |
| Жёсткий диск 2 (HDD, при необходимости), ГБ |  |  | 5000 |
| Операционная система (ОС)\*\* | Astra Special Edition / РЕД ОС / Альт Сервер |

**\***Система хранения данных (NFS) опционально.

**\*\*** ОС подбирается в соответствии с требованиями Р7-Офис 2024.

## Перечень работ и трудозатраты:

## 2.1 Инсталляция

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование работ по внедрению Р7-Офис 2024** | **Трудозатраты (ч/ч)** |
| 1 | Настройка операционной системы | 1 |
| 2 | Подготовка среды: установка необходимых вспомогательных пакетов, подключение репозиториев. | 7 |
| 3 | Развёртывание и настройка СУБД. Создание базы данных для работы с документами в Р7-Диск. | 10 |
| 4 | Инсталляция и настройка Р7-Офис, интеграция с СУБД и файловым хранилищем (NFS), настройка HTTPS (при наличии сертификатов), проверка доступности системы. | 12 |
| 5 | Настройка и интеграция с LDAP-сервером. | 8 |

  **2.2 Тестирование**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тестирование системы Р7 в целом.  | 10 |
| 2 | Исправление выявленных замечаний (при необходимости). | 8 |

Итого стоимость работ по установке составляет **302 400** (триста две тысячи четыреста) рублей, в т.ч. НДС 20% — 50 400 рублей.

**Дополнительно:**

* Конфигурация рассчитана на нагрузку до 1000 пользователей в одной подсети (ориентировано на рекомендации вендора);
* Отказоустойчивость не предусмотрена данным решением;
* В рамках работ предусмотрена установка только сервера Р7-Офис;
* Организация файлового хранилища (NFS) предполагается силами Заказчика;
* Формат выполнения работ – дистанционный.